## Slide 1
스크립트언어 1차 기획 발표
한국산업기술대학교 게임공학과
2016182020 소준
20182027 이미륵

## Slide 2
목차
한국산업기술대학교 게임공학과
CONTENTS
Open API
프로젝트 구현에 사용된 Open API 소개
프로그램 소개
요즘 이슈가 많은 코로나 19에 관한
데이터를 제공한다.
구현 기능
프로젝트에서 구현한 기능
개발 일정
주차별 개발 일정

## Slide 3
지금 코로나19가 아직 해결되지 않아서 불안해
코로나 관련 정보를 알고 싶은데 어디 없을까??
18%
2016182020 소준
여기에 코로나 감염 현황과 뉴스, 선별진료소에 관한 정보가 있고, 심지어 공적 마스크 파는 약국 위치도 있어
2016182027 이미륵
ASIA
53%
13%
2%
1%
14%
EU
NA
OC
AF
SA
프로그램 소개
한국산업기술대학교 게임공학과

## Slide 4
Open API
한국산업기술대학교 게임공학과

## Slide 5
Open API
한국산업기술대학교 게임공학과

## Slide 6
국가별 코로나19 현황
- 그래프로 코로나19 확진자 현황 파악
Function. 1
국내 확진자 시•도별 현황
- 그래프로 국내 확진자 현황 파악
Function. 2
국내 공적 마스크 판매 위치 및 제고
- 공적 마스크 판매 위치를 지도에 표기하고 남은 제고 표기
Function. 3
구현 기능
한국산업기술대학교 게임공학과
국내 코로나19 검진 병원 정보
- 국내 선별진료소 위치를 지도로 표기
Function. 4
코로나19 관련 뉴스 링크
- 코로나19 관련 뉴스를 링크로 연결
Function. 5
Function. 6
텔레그램 봇 구현
- 쳇봇을 구현하여 빠르고 핵심적인 정보 얻기

## Slide 7
주차 | 계획 | 세부 계획 | 시행
1주차 (5.18~5 24) | 주제 선정 Open API 조사 | 공공데이터 포털사이트에 접속해 Open API 신청 및 확인 | O
2주차 (5.25~5 31) | 텀프로젝트 기획 및 제안서 제출 (5.28일 제출) | 프로젝트 기획 및 ppt 제작 및 제출 | O
3주차 (6. 1~6.7) | tkinter GUI 구현 및 검색 기능 구현 | tkinter GUI를 이용하여 기본적인 틀과 인터페이스 구현, 검색 기능 기능 | 
4주차 (6.8~6.14) | 통계, 그래프, 지도 구현 | 통계를 통해 그래프 구현, 지도 연동으로 시각적 정보 제공 | 
5주차 (6.15~6.21) | 텔레그램 봇 및 코로나 관련 기사 뉴스 | 텔레그램 봇(쳇봇)을 구현하여 빠르고 간단한 정보 제공 및 뉴스와 기사를 볼 수 있음 | 
6주차 (6.22~6.28) | 마무리 및 최종 발표 (6.28일 제출) | 마지막 검토 및 버그 수정 최종 발표 | 
개발 일정
한국산업기술대학교 게임공학과